

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 августа 2024г. №1449-па

Т

131

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу**  **«Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа»,**  **утвержденную постановлением администрации**  **Партизанского городского округа**  **от 22 августа 2019 года № 1622-па** |

В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2023 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статей 29,32 Устава Партизанского городского округа администрация Партизанского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Партизанского городского округа от 22 августа 2019 года №1622-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: «муниципальная программа реализуется в 2020-2025 годы в один этап».

1.2. Строку «Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальных программ» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы составляет 6 847 542,84 рублей,

в том числе:

2020 год -1 784 310,05 рублей,

2021 год -1 282 065,71 рублей,

2022 год - 860 440,26 рублей,

2023 год - 149 576,82 рублей,

2024 год -1 531 150,00 рублей,

2025 год- 1 240 000,00 рублей.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей Программы средства краевого бюджета составляет 250 260 860,21 рублей, в том числе:

2020 год- 7 539 200,00 рублей,

2021 год- 0,00 рублей,

2022 год- 53 430 510,21 рублей,

2023 год –154 415 300,00 рублей,

2024 год- 34 875 850,00 рублей,

2025 год 0,00 рублей.»

1.3. В разделе IV «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» муниципальной программы цифры «2024» заменить на цифры «2025».

1.4. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение №3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Партизанского городского округа в сети «Интернет», опубликованию в газете «Вести» и вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления жилищно-коммунального комплекса П.В. Зуботыкина.

И.о. главы городского округа С.С.Юдин

Приложение №1

к постановлению администрации

Партизанского городского округа

«Приложение № 1

к муниципальной Программе, утвержденной

постановлением администрации Партизанского

городского округа от 22 августа 2019г № 1622-па

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед изм. | Значения показателя | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | проектирование строительства водозабора «Северный» на реке Партизанская в селе Углекаменск | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | строительство водозабора «Северный» на реке Партизанская в селе Углекаменск | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | снижение количества случаев аварийных ситуаций на муниципальных сетях коммунального значения Партизанского городского округа | % | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | количество земельных участков предоставленных и планируемых для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, обеспеченных инженерной инфраструктурой (система электроснабжения, водоснабжения, водоотведения) | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 5 | схема газоснабжения Партизанского городского округа | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

Приложение №2

к постановлению администрации

Партизанского городского округа

«Приложение № 2

к муниципальной Программе,

утвержденной постановлением

администрации Партизанского

городского округа от 22 августа 2019г №1622-па

ПЕРЕЧЕНЬ

И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Срок реализации | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| Начала реализации | Окончания реализации |
|  | | | | | |
| 1. | Проектирование строительства водозабора «Северный» на реке Партизанская в с. Углекаменск | Отдел строительства | 2020 | 2020 | Проектирование строительства водозабора позволит осуществить строительство водозабора «Северный» на реке Партизанская в селе Углекаменск |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2. | Строительство водозабора «Северный» на реке Партизанская для водоснабжения с. Углекаменск | Отдел строительства | 2022 | 2024 | Строительство водозабора «Северный» позволит обеспечить водой, соответствующей ГОСТу потребителей услуг централизованного водоснабжения села Углекаменск |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | Устранение аварийных случаев на муниципальных сетях коммунального значения Партизанского городского округа | Отдел жизнеобеспечения | 2020 | 2025 | Выполнение ремонтных работ на муниципальных сетях коммунальной структуры позволит снизить количество случаев аварийных ситуаций и обеспечить бесперебойную подачу потребителям коммунальных услуг |  |  | |  | |  | |  | |
| 4 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой за счет средств местного бюджета | Отдел жизнеобеспечения | 2024 | 2025 | Обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, предоставляемые гражданам, имеющим трех и более детей |  |  | |  | |  | |  | |
| 5 | Разработка схемы газоснабжения Партизанского городского округа и разработка отдельных схем газоснабжения населенных пунктов | Отдел жизнеобеспечения | 2024 | 2024 | Утвержденная схема газоснабжения Партизанского городского округа позволит обеспечить развития системы газоснабжения на территории Партизанского городского округа. |  |  | |  | |  | |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

Приложение №3

к постановлению администрации

Партизанского городского округа

«Приложение № 3

к муниципальной Подпрограмме, утвержденной

постановлением администрации Партизанского

городского округа от 22 августа 2019г №1622-па

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

| №  п/п | Наименование подпрограммы,   отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (рублей), годы | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Муниципальная Программа  «Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа», в том числе | всего | **257 108 403,05** | **9 323 510,05** | **1 282 065,71** | **54 290 950,47** | **154 564 876,82** | **36 407 000,00** | **1 240 000,00** |
| местный бюджет | 6 847 542,84 | 1 784 310,05 | 1 282 065,71 | 860 440,26 | 149 576,82 | 1 531 150,00 | 1 240 000,00 |
| краевой бюджет | 250 260 860,21 | 7 539 200,00 | 0,00 | 53 430 510,21 | 154 415 300,00 | 34 875 850,00 | 0,00 |
| 1 | Основное мероприятие:  Строительство водозабора/Федеральный проект «Чистая вода» | всего | **242 518 328,92** | **8 740 515,45** | **0,00** | **53 838 513,47** | **154 477 300,00** | **25 462 000,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 1 671 318,71 | 1 201 315,45 | 0,00 | 408 003,26 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 240 847 010,21 | 7 539 200,00 | 0,00 | 53 430 510,21 | 154 415 300,00 | 25 462 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Проектирование, экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: Строительство водозабора «Северный» на реке «Партизанская» для водоснабжения с.Углекаменск | всего | **8 740 515 ,45** | **8 740 515,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 1 201 315,45 | 1 201 315,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 7 539 200,00 | 7 539 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Строительство водозабора «Северный» на р.Партизанской для водоснабжения с.Углекаменск | всего | **233 777 813,47** | **0,00** | **0,00** | **53 838 513,47** | **154 477 300,00** | **25 462 000,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 470 003,26 | 0,00 | 0,00 | 408 003,26 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 233 307 810,21 | 0,00 | 0,00 | 53 430 510,21 | 154 415 300,00 | 25 462 000,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие:  Ремонт муниципальных объектов коммунального значения | всего | **3 322 079,53** | **500 000,00** | **1 282 065,71** | **452 437,00** | **87 576,82** | **500 000,00** | **500 000,00** |
| местный бюджет | **3 322 079,53** | 500 000,00 | 1 282 065,71 | 452 437,00 | 87 576,82 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2.1 | Ремонт муниципальных сетей коммунального значения | всего | **3 322 079,53** | 500 000,00 | 1 282 065,71 | 452 437,00 | 87 576,82 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| местный бюджет | **3 322 079,53** | 500 000,00 | 1 282 065,71 | 452 437,00 | 87 576,82 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 3 | Основное мероприятие:  Исполнение наказов избирателей | всего | **82 994,60** | **82 994,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 82 994,60 | 82 994,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Подключение канализации по ул.Светлая к общепоселковой канализации в с.Авангард | всего | **82 994,60** | **82 994,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 82 994,60 | 82 994,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие "Газоснабжение и газификация Партизанского городского округа" | всего | **9 705 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 705 000,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 291 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 150,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 9 413 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 413 850,00 | 0,00 |
| 4.1. | Создание и развитие системы газоснабжения муниципальных образований | всего | **9 705 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 705 000,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 291 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 150,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 9 413 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 413 850,00 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие "Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой" | всего | **1 480 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **740 000,00** | **740 000,00** |
| местный бюджет | **1 480 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 |
| 5.1. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой за счет средств местного бюджета | всего | **1 480 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **740 000,00** | **740 000,00** |
| местный бюджет | **1 480 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.»